Table of Contents

# Plataforma de Conciliação da Produção — Guia de Funcionalidades e Adequação

Para: P&D Software — Confiance Medical Solicitante: Maria Luiza Zaccur (Garantia da Qualidade) Data: 29/07/2026 (atualiza a versão de 01/07/2026) Objetivo: Apresentar o sistema, como ele funciona hoje, e o que falta para adequá-lo ao Padrão de Desenvolvimento de Sistemas da Confiance Medical (React 18 + TypeScript + Vite + shadcn/ui + MySQL local + integração SCM).

## 1. Visão geral

A plataforma de Conciliação da Produção é usada pela Garantia da Qualidade (QG) para validar automaticamente os documentos de fechamento de Ordens de Produção (OP, RC, Etiquetas, FORM-GQ-0047) e emitir um parecer técnico de liberação do lote. O sistema está em uso operacional e resolve o problema de negócio; foi desenvolvido fora do padrão oficial e está sendo submetido ao P&D para adequação.

A análise é determinística (regras + parsers, sem IA no motor de decisão) e organizada em três camadas:

- Camada 1 — Consistência interna entre documentos (série igual entre OP/Etiqueta/FORM, cronologia de estágios/inspeções, RC × etiqueta de acessório, medições dentro da faixa, aptidão do inspetor, FORM-GQ-0047).

- Camada 2 — Conformidade contra a Ficha Mestre (identificação do produto, derivação, registro ANVISA, acessórios obrigatórios, grupos alternativos, inspeções previstas, Etiqueta Externa × Ficha).

- Camada 3 — Conformidade regulatória (rastreabilidade, rotulagem, checklist de liberação, BPF, OP de reprocesso, RNC).

Cada verificação é exibida em três colunas — O que foi verificado / Valores lidos / Status — e classificada como Conforme, Ressalva, Não Conformidade (NC) ou N/A.

## 2. Como funciona hoje (inventário de funcionalidades)

### 2.1 Análise e parecer

- Upload de documentos por “slots”: OP, RC, Etiqueta do produto, N × Etiqueta de acessório, FORM-GQ-0047 (opcional), OP de Reprocesso e RNC (condicionais). Todos aceitam arrastar ou selecionar (inclusive pasta).

- Parsers heurísticos: parseOP, parseRC, parseEtiqueta, parseEtiquetaAcessorio (validados com dezenas de OPs de referência).

- Motor analisarConciliacao (Camadas 1/2/3) → parecer com apontamentos, resultado geral e checklist por camada.

- Detecção automática da data de conciliação e da OP a que a RC se refere (cruzamento RC × OP).

- Justificativa de ressalva pelo RT → reclassifica como conforme (não conta como correção).

- Correção de documento NC → re-análise reusando os slots não corrigidos e os arquivos originais armazenados.

- Geração automática do FORM-GQ-0047 pré-preenchido (XLSX com formatação preservada).

- Parecer técnico em PDF e empacotamento em ZIP (OP + FORM + Parecer + documentos originais convertidos em PDF).

- Bloqueios: download com bloqueador/ressalva sem justificativa; análise duplicada (OP+Série); importação de produto sem Ficha Mestre.

### 2.2 Cadastros

- Catálogo de produtos (~89 produtos).

- Fichas Mestres: derivações, acessórios aplicáveis, estágios variáveis aplicáveis, estágios com inspeção, convenção do nº de série, dados regulatórios.

- Acessórios alternativos (grupos): cada grupo tem nome, flag obrigatório/opcional e variantes com nome na etiqueta + código Sapiens; casamento sempre por código Sapiens.

- Inspetores por estágio (o “Ni”): lista global de quem está autorizado a inspecionar cada estágio (admissão = adicionar, demissão = inativar preservando histórico). (A conferência de operador foi descontinuada — só inspetor.)

### 2.3 Histórico, dashboard e análises

- Histórico com filtros (data, mês/ano, equipamento, modelo encadeado, origem agente/manual, correções, busca textual), ordenação clicável e cabeçalho fixo.

- Download em lote dos pacotes de OPs conformes pendentes para a pasta de rede, com indicador de progresso; subpasta do mês pela data da análise.

- Importação em massa de análises manuais retroativas (XLSX).

- Dashboard em abas:

  - Gráficos — KPIs, donut de conformidade, erros por tipo de documento, erros por equipamento (ressalvas ficam fora das contagens dos gráficos).

  - Histórico de correções.

  - Tendência e reincidência — reincidência por chave (categoria + equipamento + alvo), níveis Pontual / Possível reincidente / Reincidente / Em alta (só na janela de até 30 dias; períodos maiores = consulta). Tela apenas de consulta.

  - Melhorias regulatórias — oportunidades de melhoria (M-01, M-02…) capturadas nas análises, com deduplicação por código; a Qualidade marca Acatar / Não acatar (decisão encerra o item).

### 2.4 Governança e integrações

- Permissões em 3 níveis (1 Usuário, 2 Administrador, 3 Gestor) com perfis, convites e log de atividades.

- Solicitações/aprovações: ações sensíveis (excluir/refazer) podem exigir aprovação.

- Alerta de NC no Slack com card editável, roteado por canal do setor responsável: correção do PCP → canal pcp_gq; correção do Almoxarifado → canal almoxarifado_gq (uma mensagem por canal). Aviso de reincidência opcional junto da NC (checkbox, ligado por padrão).

## 3. Arquitetura atual

### 3.1 Frontend

- Arquivo único plataforma.html (~14.400 linhas): React 18 + JSX inline sem TypeScript, compilado por Babel-standalone no browser (em runtime).

- Tailwind via CDN; componentes shadcn-like escritos à mão (Card, Button, Input, Modal, Toaster…); ícones SVG inline.

- Roteamento por estado + window.location.hash. Estado com useState + chamadas diretas ao Supabase JS SDK.

- Gráficos custom (SVG) e Chart.js via CDN; PDF/Excel/ZIP via pdf.js, pdf-lib, ExcelJS, JSZip (CDN).

### 3.2 Backend / persistência

- Supabase (PostgreSQL na nuvem + Storage + Auth + Realtime). Tabelas principais: produtos, fichas_mestres, acessorios_aplicaveis, analises, apontamentos, config_app, perfis, logs_atividade, solicitacoes, operadores, melhorias_regulatorias (e operacoes_livres, dormente). Buckets: pacotes-analise, form-templates.

- Autenticação própria via Supabase Auth (tela de login própria).

### 3.3 Serviço local conversor-pdf-local (Node/Express + PM2)

Já roda on-premise no servidor da empresa e substituiu o CloudConvert por conversão local:

- POST /converter-pdf — conversão de documentos para PDF via LibreOffice/Ghostscript/Chromium (sem serviço de nuvem).

- POST /salvar-pacote — grava o ZIP do pacote na pasta de rede.

- POST /convidar-usuario — provisiona usuário (Supabase Admin).

- POST /notificar-slack — envia alerta ao Slack, roteando por canal (SLACK_WEBHOOK_PCP / SLACK_WEBHOOK_ALMOXARIFADO).

- POST /pcp-status — integração com planilha do PCP (dormente).

- GET /health.

Segredos (service_role, webhooks do Slack) ficam apenas no .env do serviço, fora do Git e do navegador.

## 4. Adequação às regras da empresa — status atual

Comparação com o Padrão de Desenvolvimento de Sistemas — Confiance Medical.

| # | Regra da empresa | Status | O que falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Stack front | React 18 + TypeScript + Vite + shadcn/ui + React Router + React Query + RHF+Zod + Recharts | ❌ Não atende | Hoje é HTML único com Babel no browser, sem TS/Vite/build. Reescrever no stack oficial. |
| Estilo | Tailwind (build local) | 🟡 Parcial | Usa Tailwind, mas via CDN (sem build). |
| Banco | MySQL local no servidor | ❌ Não atende | Hoje PostgreSQL na nuvem (Supabase). Modelar e migrar para MySQL local. |
| Proibição de nuvem | Nenhum dado persistente fora do servidor | ❌ Não atende | Dados e arquivos ainda no Supabase (Postgres + Storage). Mover tudo para servidor local. |
| Conversão de documentos | On-premise | ✅ Já adequado | Serviço local com LibreOffice/Ghostscript já substituiu o CloudConvert. |
| Armazenamento de arquivos | Servidor local | 🟡 Parcial | O ZIP do pacote já é salvo na rede via /salvar-pacote; os originais ainda sobem para o Storage do Supabase. Migrar para filesystem local. |
| API | REST por prefixo /SIGLA/api/v1/ | ❌ Não atende | Não há API REST própria; o front fala direto com o Supabase. Criar backend REST (/CONC/api/v1/). |
| Autenticação | Delegada ao SCM (JWT, sem auth próprio) | ❌ Não atende | Hoje login próprio (Supabase Auth). Trocar por leitura de auth_token/auth_permissoes do SCM + authFetch + redirect em 401. Remover auth próprio. |
| Estrutura de pastas | src/components¦config¦contexts¦hooks¦lib¦pages¦services/api | ❌ Não atende | Arquivo único. Reorganizar na estrutura padrão. |
| Aliases @/ → src/ | — | ❌ Não atende | Introduzir no Vite. |
| Tratamento de erros (401→SCM, 403/404/500) | — | ❌ Não atende | Implementar no cliente HTTP. |
| TypeScript sem any; nomes em português | — | ❌ Não atende | Tipar entidades (Analise, Produto, FichaMestre, Apontamento, Parecer…). |
| Documentação ao finalizar | — | 🟡 Parcial | Já existem vários .md; consolidar README + guia de manutenção no fim. |

Resumo: a lógica de negócio e a conversão local já estão prontas e comprovadas; o gap é de plataforma (TS/Vite/shadcn), persistência (MySQL local no lugar do Supabase), API REST própria e autenticação via SCM.

## 5. Regras de negócio que NÃO podem regredir

Referência canônica: PROTOCOLO_AGENTE_CONCILIACAO.md e CLASSIFICACAO_VERIFICACOES_NC_RESSALVA.md.

- Parsers (formato do texto do pdf.js UMD é multi-linha — preservar os regexes exatamente).

- Camada 1: série consistente entre OP/Etiqueta/FORM e dentro da convenção da Ficha (fora da convenção = NC); cronologia coerente; inspeções duplicadas ordenadas; medições dentro da faixa; aptidão do inspetor (ressalva); FORM-GQ-0047.

- Camada 2: identificação do produto; derivação; registro ANVISA; acessórios obrigatórios; grupos alternativos (obrigatório/opcional, variante por nome+código, ≥1 obrigatória, >1 presente = ressalva); inspeções previstas pela Ficha; Etiqueta Externa × Ficha (família, modelo, série, fabricante, CNPJ, endereço, telefone, RT, CREA, resp. legal, data de fabricação, validade).

- Camada 3: rastreabilidade, rotulagem, checklist de liberação, BPF, OP de reprocesso/RNC guiados por anexo.

- Classificação NC × Ressalva documentada e revisada (ver CLASSIFICACAO_VERIFICACOES_NC_RESSALVA.md) — inclui as decisões de 22/07 (endereço, telefone, CREA, validade e data de fabricação divergentes = NC; série fora da convenção = NC).

- Datas exibidas em DD/MM/AAAA; internamente ISO para comparação.

- Estágios: variáveis declarados pela ficha; fixos universais (CQ, Embalagem 50, Conciliação 60, Verificação da rotulagem); inspeção obrigatória universal nos 50 e 60; estágios 5 e 7 sem inspeção.

- Reincidência por chave (categoria+equipamento+alvo), níveis e janelas conforme COMO_FUNCIONA_TENDENCIA_E_REINCIDENCIA.md.

- Roteamento de Slack por setor responsável (PCP × Almoxarifado).

## 6. Padrão alvo (destino)

Frontend: React 18 + TypeScript (TSX) · Vite (@vitejs/plugin-react-swc) · Tailwind (build local) · shadcn/ui (Radix) · lucide-react · React Router DOM v6 · TanStack React Query v5 · React Hook Form + Zod · Recharts · Sonner + shadcn Toaster · alias @/ → src/.

Backend: MySQL local · API REST /CONC/api/v1/ · URL base em src/config/api.ts · autenticação delegada ao SCM (Bearer token do localStorage, authFetch, redirect em 401) · arquivos no filesystem local.

Estrutura: src/{components,config,contexts,hooks,lib,pages,services/api} (páginas por módulo: dashboard, analise, historico, cadastro, tendencia, melhorias).

## 7. Fases sugeridas

- Fase 0 — Preparação (2 dias): servidor MySQL local; servidor de aplicação (Node/nginx); confirmar URL/credenciais do SCM; definir prefixo /CONC/api/v1/; repositório Git. (Conversão local já resolvida pelo serviço atual — reaproveitar.)

- Fase 1 — Fundação do frontend (3–4 dias): Vite react-ts, Tailwind, aliases, ESLint/Prettier, shadcn/ui, libs; rotas base; layout (sidebar + main); contratos TypeScript das entidades; Vitest.

- Fase 2 — Autenticação SCM (2 dias): remover login próprio; authFetch com Bearer; useAuth() lendo auth_user/auth_permissoes; <Protected level={n}>; interceptor 401 → SCM; remover Supabase Auth.

- Fase 3 — Backend REST + MySQL (2–3 semanas): schema MySQL equivalente (incluindo perfis, logs_atividade, solicitacoes, operadores, melhorias_regulatorias, config_app); endpoints REST (seção 8); arquivos no filesystem local; integrar o serviço de conversão/Slack já existente atrás da API; audit_log.

- Fase 4 — Migração de dados (2 dias): dump do Supabase → adaptar Postgres→MySQL (jsonb→JSON); baixar arquivos dos buckets; importar; validar contagens; testar re-análise e download.

- Fase 5 — Reescrita da UI (2–3 semanas): migrar cada módulo para .tsx com React Query + shadcn/Recharts, preservando os algoritmos exatos (parseOP/RC/Etiqueta/Acessorio, analisarConciliacao, fillFormXlsxTemplate, gerarParecerPDF); Sonner; lucide-react; JSZip; RHF+Zod.

- Fase 6 — Backup automatizado (2 dias): endpoint de backup XLSX consolidado + cron mensal por SMTP interno para qualidade@confiancemedical.com.br.

- Fase 7 — Corte e validação (1 semana): homologação; validar com OPs de referência (6673, 7318, 7430, 7436, 7499, 6819); dual-write 3–5 dias; corte; desligar Supabase; atualizar documentação.

Total estimado: ~6–8 semanas.

## 8. Endpoints REST sugeridos

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET/POST/PUT/DELETE | /CONC/api/v1/produtos[/:id] | Catálogo de produtos |
| GET/POST/PUT/DELETE | /CONC/api/v1/fichas-mestres[/:id] | Fichas mestres (com acessórios e grupos alternativos) |
| GET/POST | /CONC/api/v1/analises[/:id] | Análises (lista com filtros, detalhe, criação) |
| PATCH | /CONC/api/v1/analises/:id/justificar | Justificativa de ressalva |
| POST | /CONC/api/v1/analises/importar | Importação em massa (XLSX) |
| GET/POST/PUT | /CONC/api/v1/operadores | Inspetores por estágio |
| GET/PATCH | /CONC/api/v1/melhorias | Melhorias regulatórias (listar / acatar-não acatar) |
| GET/POST/PATCH | /CONC/api/v1/solicitacoes | Solicitações/aprovações |
| GET | /CONC/api/v1/logs | Log de atividades |
| POST/GET | /CONC/api/v1/uploads[/:path] | Upload/download de arquivos (filesystem local) |
| POST | /CONC/api/v1/converter/pdf | Conversão para PDF (serviço local existente) |
| POST | /CONC/api/v1/notificar-slack | Alerta ao Slack por canal (PCP/Almoxarifado) |
| POST | /CONC/api/v1/backup/executar | Backup XLSX + e-mail |
| GET | /CONC/api/v1/dashboard/metricas | Métricas do dashboard |

Todas exigem Bearer token JWT do SCM; 401 → redirect SCM.

## 9. Riscos e mitigações

- Regressão nas regras de negócio → suíte de testes (Vitest) com as OPs de referência antes de migrar, validando os apontamentos esperados.

- Migração de dados → dual-write 3–5 dias + hash de comparação; nenhuma análise pode ser perdida (rastreabilidade ISO 13485).

- Storage de arquivos → baixar tudo do Supabase com verificação de integridade antes de subir ao filesystem local.

- Formato multi-linha do texto do pdf.js → preservar os regexes exatamente (documentado no código).

- Janela de indisponibilidade no corte → avisar QG com antecedência; corte fora do horário comercial + plano de rollback.

## 10. Perguntas abertas para o P&D

- URL do SCM em produção e documentação da integração (login/logout/validação de token)?

- Existe outro sistema satélite já no padrão para copiar a estrutura?

- Onde hospedar front (build Vite) e back (API REST)?

- SMTP interno para o backup mensal (servidor/porta/credencial)?

- Restrição de licenciamento para LibreOffice server-side?

- CI/CD e padrões de log/monitoramento a integrar?

- Padrão de versionamento para o release?

## 11. Documentos de apoio (nesta pasta)

- PROTOCOLO_AGENTE_CONCILIACAO.md — regras de negócio consolidadas.

- CLASSIFICACAO_VERIFICACOES_NC_RESSALVA.md — o que é NC × Ressalva por verificação.

- COMO_FUNCIONA_TENDENCIA_E_REINCIDENCIA.md — reincidência (chave, níveis, janelas).

- COMO_CONFIGURAR_ALERTA_SLACK.md — webhooks por canal.

- ESPEC_PD_PACOTE_SERVIDOR_E_PDF_LOCAL.md — serviço de conversão/pacote local.

- AUDITORIA_PADRAO_CONFIANCE.md — comparativo item a item com o padrão.

## 12. Contato

Maria Luiza Zaccur — Garantia da Qualidade · mzaccur@confiancemedical.com.br